**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มา  งบประมาณ | งบประมาณ  (จำนวน) | เบิกจ่าย  (เบิกจ่าย) | แผนพัฒนา  (พ.ศ. 2561-2564) |
| 1 | ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณลุ่มน้ำแม่สัน หลังวัดทุ่งเกวียน บ้านเลขที่ 61/1 บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 307,000 | 306,000 | ฉบับแรก |
| 2 | ติดตั้งป้ายบอกสถานที่และข้อมูลชุมชน บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 45,000 | 44,500 | ฉบับแรก |
| 3 | ก่อสร้างลิปแลป(หินเรียง) บริเวณฝายห้วยเรียน ถึงสะพานห้วยหละ บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 7 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 156,000 | 155,000 | ฉบับแรก |
| 4 | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านเลขที่ 32/3-58/1 บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 384,000 | 383,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่1 |
| 5 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทางไปป่าช้า บ้านใหม่แม่ปาง หมู่ที่ 3 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 316,800 | 304,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่1 |
| 6 | ก่อสร้างถนนดินลูกรังบริเวณถนนตัดใหม่สายหนองฮาว บ้านยางอ้อย หมู่ที่ 4 | (งบ อบจ.) | - | - | เพิ่มเติม  ครั้งที่1 |
| 7 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณบ้านเลขที่ 132/1-149 บ้านหัววัง หมู่ที่ 5 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 278,000 | 277,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่1 |
| 8 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณบ้านเลขที่ 125-169 บ้านหัววัง หมู่ที่ 5 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 95,000 | 94,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่1 |
| 9 | ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านเลขที่ 2/3-2 บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 7 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 155,000 | 153,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่1 |
| 10 | ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณบ้านเลขที่ 26 ถึงพื้นที่การเกษตร บ้านแม่ตาลน้อย | เงินสะสม | โครงการเดียวกับลำดับที่ 22 | | เพิ่มเติม  ครั้งที่1 |
| 11 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านเลขที่ 103-55 บ้านปางปง-ปางทราย หมู่ที่ 9 | เงินสะสม | โครงการเดียวกับลำดับที่ 22 | | เพิ่มเติม  ครั้งที่1 |
| 12 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณบ้านเลขที่ 59-57 บ้านดอน หมู่ที่ 10 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 194,000 | 193,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่1 |
| 13 | ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณบ้านเลขที่ 197/1 บ้านดอน หมู่ที่ 10 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 175,000 | 171,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่1 |
| 14 | ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน บริเวณฌาปนสถานบ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 11 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 1,060,000 | 1,060,000  (อยู่ระหว่างดำเนินการ) | เพิ่มเติม  ครั้งที่1 |
| 15 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 398,000 | 325,826.73 | เพิ่มเติม  ครั้งที่1 |
| 16 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 378,000 | 308,069.91 | เพิ่มเติม  ครั้งที่1 |
| 17 | ก่อสร้างศูนย์ ศสมช. บ้านปางปง – ปางทราย หมู่ที่ 9 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 273,000 | 272,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่1 |
| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มา  19  งบประมาณ | งบประมาณ  (จำนวน) | เบิกจ่าย  (เบิกจ่าย) | แผนพัฒนา  (พ.ศ. 2561-2564) |
| 18 | ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณสี่แยกบ้านยางอ้อยใต้ถึงถนนทางไปบ้านใหม่แม่ปาง บ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 11 | เงินสะสม | 498,000 | 492,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 |
| 19 | ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนผ่านหน้าโรงเรียนเก่าถึงบ้านเลขที่ 13/3 บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 7 | เงินสะสม | 498,000 | 492,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 |
| 20 | ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณหัวสะพานถึงลาดยางเดิมทางไปบ้านหัวทุ่ง บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6 | เงินสะสม | 231,000 | 228,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 |
| 21 | ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ช่วงถนนผ่านหน้าฌาปนสถานถึงถนนทางไปบ้านหัวทุ่ง บ้านทุ่งเกวียน หมู่ที่ 6 | เงินสะสม | 267,000 | 264,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 |
| 22 | ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านเลขที่ 103 ถึง 55 บ้านปางปง-ปางทราย หมู่ที่ 9 | เงินสะสม | 386,000 | 381,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 |
| 23 | ก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ บริเวณถนนเลียบ  ลำน้ำแม่ตาล บ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8 | เงินสะสม | 455,000 | 454,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 |
| 24 | ปรับปรุงขยายถนน คสล. บริเวณถนนสายหลัก บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 72,000 | 71,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 |
| 25 | ซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณบ้านเลขที่ 193 บ้านยางอ้อย หมู่ที่ 4 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 68,000 | 67,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 |
| 26 | ปรับปรุงขยายไหล่ทางถนน คสล.บริเวณ ซอย 7 บ้านดอน หมู่ที่ 10 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 99,000 | 98,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 |
| 28 | ซ่อมแซมฝายน้ำล้น บริเวณฝายหลวงปุ่น บ้านหัววัง หมู่ที่ 5 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 373,000 | 372,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4 |
| 29 | ปรับปรุงอาคารครอบองค์อนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน (องค์เดิม) บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน บ้านหัววัง หมู่ที่ 5 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 290,000 | 287,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่ 5 |
| **รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น** | | | **7,451,800** | **7,252,396.64** |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มา  งบประมาณ | งบประมาณ  (จำนวน) | เบิกจ่าย  (เบิกจ่าย) | แผนพัฒนา  (พ.ศ. 2561-2564) |
| 1 | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 20,000 | 16,000 | ฉบับแรก |
| 2 | โครงการรณรงค์เพื่อการลดใช้พลังงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 30,000 | ไม่ใช้งบประมาณ | ฉบับแรก |
| 3 | โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ “ร้อยฝายก่อนฝน เพื่อคนลุ่มน้ำแม่ตาล” | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 45,000 | 42,480 | ฉบับแรก |
| 4 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 35,000 | 35,000 | ฉบับแรก |
| 5 | โครงการบริหารจัดการขยะตำบลเวียงตาล | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 60,000 | 7,600 | ฉบับแรก |
| **รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น** | | | **190,000** | **101,080** |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม**

21

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มา  งบประมาณ | งบประมาณ  (จำนวน) | เบิกจ่าย  (เบิกจ่าย) | แผนพัฒนา  (พ.ศ. 2561-2564) |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เงินเพื่อการยังชีพ  -ผู้สูงอายู  -ผู้พิการ  -ผู้ป่วยเอดส์ | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 12,619,200  3,264,000  300,000 | 11,794,900  3,000,000  281,500 | ฉบับแรก |
| 2 | โครงการรณรงค์เพื่อการส่งเสริมบทบาทสตรีและความเสมอภาค | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 40,000 | 11,460 | ฉบับแรก |
| 3 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2561 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 150,000 | 149,996 | ฉบับแรก |
| 4 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 140,400 | 137,940.88 | ฉบับแรก |
| 5 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 503,450 | 449,860 | ฉบับแรก |
| 6 | โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือพิมพ์) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 30,000 | 10,000 | ฉบับแรก |
| 7 | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 43,500 | 43,500 | ฉบับแรก |
| 8 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนประถมศึกษา | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 288,000 | 206,784.72 | ฉบับแรก |
| 9 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 592,000 | 559,000 | ฉบับแรก |
| 10 | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนขุนตาน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางอ้อย | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 20,000 | 20,000 | ฉบับแรก |
| 11 | โครงการศูนย์การเรียนรู้สู่วิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางอ้อย) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 15,000 | 15,000 | ฉบับแรก |
| 12 | โครงการส่งเสริมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีนักเรียนเครือข่ายขุนตาน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางอ้อย) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 20,000 | 20,000 | ฉบับแรก |
| 13 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 15,000 | 15,000 | ฉบับแรก |
| 14 | โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนเครือข่ายขุนตาน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 25,000 | 25,000 | ฉบับแรก |
| 15 | โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาและกรีฑานักเรียนเครือข่ายขุนตาน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทราย) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 30,000 | 30,000 | ฉบับแรก |
| 16 | โครงการจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมท้องถิ่น”เวียงตาลสาระนิทัศน์”(อุดหนุนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 30,000 | 30,000 | ฉบับแรก |
| ที่ | โครงการ  22 | แหล่งที่มา  งบประมาณ | งบประมาณ  (จำนวน) | เบิกจ่าย  (เบิกจ่าย) | แผนพัฒนา  (พ.ศ. 2561-2564) |
| 17 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์”งานวันเยาวชนแห่งชาติและวันดนตรีสุนทรีย์ศิลป์ (อุดหนุนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 15,000 | 15,000 | ฉบับแรก |
| 18 | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ต้านยาเสพติด (อุดหนุนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 20,000 | 20,000 | ฉบับแรก |
| 19 | โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(อุดหนุนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 10,000 | 10,000 | ฉบับแรก |
| 20 | โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเวียงตาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (อุดหนุนสำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 20,000 | 20,000 | ฉบับแรก |
| 21 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเทิดพระเกียรติ (อุดหนุนสำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 10,000 | 10,000 | ฉบับแรก |
| 22 | โครงการส่งเสริมงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สัปดาห์วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเวียงตาล) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 190,000 | 190,000 | ฉบับแรก |
| 23 | โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเวียงตาล) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 20,000 | 20,000 | ฉบับแรก |
| 24 | โครงการสืบสานประเพณีล้านนาคืนคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนตาน ประจำปี พ.ศ.2562 (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล  เวียงตาล) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 300,000 | 300,000 | ฉบับแรก |
| 25 | โครงการส่งเสริมงานประเพณียี่เป็งตำบลเวียงตาล (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเวียงตาล) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 200,000 | 200,000 | ฉบับแรก |
| 26 | โครงการบรรพชาอุปสมบท ภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 40,000 | 40,000 | ฉบับแรก |
| 27 | โครงการพี่สืบน้องสานวัฒนธรรมพื้นบ้านตำบลเวียงตาล | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 10,000 | 10,000 | ฉบับแรก |
| 28 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธีและงานวัฒนธรรมประเพณี (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 10,000 | 10,000 | ฉบับแรก |
| 29 | โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 72,000 | 37,960 | ฉบับแรก |
| 30 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 148,000 | 142,686 | ฉบับแรก |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ  23 | แหล่งที่มา  งบประมาณ | งบประมาณ  (จำนวน) | เบิกจ่าย  (เบิกจ่าย) | แผนพัฒนา  (พ.ศ. 2561-2564) |
| 31 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “เวียงตาลเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2562” | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 250,000 | 248,495 | ฉบับแรก |
| 32 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์กีฬาหมู่บ้านและศูนย์กีฬาตำบลเวียงตาล | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 98,000 | 97,186 | ฉบับแรก |
| 33 | โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 12,000 | 12,000 | ฉบับแรก |
| 34 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 278,860 | 278,860 | ฉบับแรก |
| 35 | โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 58,500 | 24,160 | ฉบับแรก |
| 36 | ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตาลน้อย | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 52,600 | 52,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1 |
| 37 | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่ออุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 11 หมู่บ้าน ๆ ล 20,000 บาท | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 220,000 | 220,000 | เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1 |
| 38 | ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นผ่านการเล่น โดยการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 52,500 | 52,500 | เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1 |
| **รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น** | | | **20,213,010** | **18,810,788.60** |  |

24

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มา  งบประมาณ | งบประมาณ  (จำนวน) | เบิกจ่าย  (เบิกจ่าย) | แผนพัฒนา  (พ.ศ. 2561-2564) |
| 1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ตำบลเวียงตาล | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 30,000 | 14,260 | ฉบับแรก |
| 2 | โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลเวียงตาล | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ฉบับแรก |
| 3 | โครงการสนับสนุนการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 8,000 | 8,000 | ฉบับแรก |
| 4 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเวียงตาล  “เวียงตาลสุขใจ เที่ยวได้ตลอดปี” | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ฉบับแรก |
| **รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น** | | | **38,000** | **22,600** |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กร**

25

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | แหล่งที่มา  งบประมาณ | งบประมาณ  (จำนวน) | เบิกจ่าย  (เบิกจ่าย) | แผนพัฒนา  (พ.ศ. 2561-2564) |
| 1 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 150,000 | 149,243 | ฉบับแรก |
| 2 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ด้วยการมีส่วนร่วม | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 30,000 | 18,360 | ฉบับแรก |
| 3 | โครงการสานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนพัฒนา ร่วมสร้างสุข เพื่อประชาชน คนเวียงตาล | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 90,000 | 58,360 | ฉบับแรก |
| 4 | โครงการ “เวียงตาลน่าอยู่ ทุกคนรู้หน้าที่จ่ายภาษี  ตามเวลา ประจำปี พ.ศ.2562” | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 15,000 | 14,460 | ฉบับแรก |
| 5 | โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 35,000 | 16,900 | ฉบับแรก |
| 6 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลเวียงตาล | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 84,000 | 84,000 | ฉบับแรก |
| 7 | โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน กู้ชีพ-กูภัย อบต.เวียงตาล | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 432,000 | 387,000 | ฉบับแรก |
| 8 | โครงการปรับปรุงฟื้นฟู ช่วยเหลือประชาชน สถานที่/สิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลเวียงตาล | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 724,724 | 162,736 | ฉบับแรก |
| 9 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 10,000 | 10,000 | ฉบับแรก |
| 10 | โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 45,000 | 45,000 |  |
| 11 | ก่อสร้างเสาธงก่อสร้างเสาธงภายใน อบต.เวียงตาล | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 250,000 | 248,000 |  |
| 12 | การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (สถานที่กลางอำเภอห้างฉัตร) | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 25,000 | 25,000 |  |
| 13 | การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติงาน  1.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว  2.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว  3.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว  4.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 4,000  18,000  4,900  3,900 | 4,000  17,000  4,700  3,900 | เพิ่มเติม 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ  26 | แหล่งที่มา  งบประมาณ | งบประมาณ  (จำนวน) | เบิกจ่าย  (เบิกจ่าย) | แผนพัฒนา  (พ.ศ. 2561-2564) |
|  | 5.ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้โชว์สินค้าแบบบานเหล็ก หน้าบานกระจกใส จำนวน 2 ตู้  6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด  7.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง  8. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องโทรโข่ง จำนวน 2 เครื่อง  9. ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง |  | 13,000  41,150  2,600  4,800  8,900 | 12,600  41,100  2,600  4,800  8,900 |  |
| 14 | การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติงาน  1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตร |  | 1,400 | 1,400 | เพิ่มเติม 4 |
| 15 | การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติงาน  1. ปรับปรุง/ซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลข 81-0858 ลำปาง โดยการติดตั้งถังบรรจุน้ำดับเพลิง(ใหม่) ขนาด 6,000 ลิตร เหล็กขนาด 3 มม. พร้อมดัดขึ้นรูปทรงแคปซูล  2.ครุภัณฑ์สำนักงาน เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็กทรงโค้ง ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. สูง 2.5 ม. จำนวน 6 หลัง  3.ครุภัณฑ์อื่น ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาดความกว้าง 8 ม. สูง 5.20 ม.  4. ครุภัณฑ์อื่น เทรลเลอร์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 8 เส้น มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20.9 ลบ.ม. | ข้อบัญญัติงบประมาณ | 497,000  150,000  299,000  1,200,000 | 495,000  148,800  297,000  1,200,000  (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |  |
| **รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น** | | | **4,439,374** | **3,460,859** |  |