บันทึกหลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

(พ.ศ.2561 – 2564 ) การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561

----------------------------------

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี           ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล  (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปแล้ว เมื่อวันที่                                      31 ตุลาคม  2559  นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลมีความจําเป็นที่ต้องดําเนินงานตามภารกิจ                         ที่เพิ่มขึ้น  จึงจําเป็นต้องจัดเตรียมโครงการที่ยังมิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนา                    ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลให้สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม                            รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้                       ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี นำไปเป็นกรอบในจัดทำงบประมาณ  เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง                        จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564 )  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561  ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้   จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นสําคัญ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน                     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับองค์การ บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง       ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ                 และประกาศใช้ต่อไป

บทนำ

- ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

- วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

- เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํา งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนา                       ที่กําหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่

- เพื่อถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับองค์การ บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง       ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ                 และประกาศใช้ต่อไป

#### บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการติดติ้งกล้องวงจรปิด | เพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้าน | ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงอันตราย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น | มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับสอดส่องความปลอดภัย | สำนักงานปลัด |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

  - แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการเสริมสร้างพัฒนาการอย่างสมวัย | เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | เด็กมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นสมวัย | เด็กเด็กมีพัฒนาการสมวัย | กองการศึกษาฯ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๓ แห่ง |
| 2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม | กองการศึกษาฯ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง |

| ที่ แบบ ผ.01 | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการซ่อมแซมมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมุ้งลวดสำหรับป้องกันยุง,และแมลง | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ปีละ 1 ศูนย์ | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | ร้อยละของการปรับปรุงมุ้งลวด | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการซ่อมแซมมุ้งลวด | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง |
| 4 | โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้เด็กมีอ่างไว้สำหรับ ล้างหน้า แปรงฟัน | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ปีละ 1 ศูนย์ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | มีอ่างล้างหน้าเพิ่มขึ้น | เด็กมีอ่างสำหรับล้างหน้าแปรงฟัน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง |
| 5 | โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ | เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็กในด้านการปลูกสวนครัว ผักปลอดสารพิษ | ครู เด็กและผู้ปกครอง | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ร้อยละของความพึงพอใจ | ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม |

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

  - แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน | เพื่ออุดหนุนกิจกรรมของกลุ่มสาธารณสุขในพื้นที่ |  | จำนวน 11 หมู่บ้าน | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | ประชาชนมีความพึงพอใจ | มีการสนับสนุนการทำกิจกรรมของกลุ่มอสม. | สำนักงานปลัด |

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 | เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | จากฝายประปาไปทางบ้านสันไทรงาม กว้าง 2.00 ม. ยาว 600.00 ม. หนา 0.10 ม. | 80,400 | 80,400 |  |  | ถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | จุดเริ่มต้นถนน คสล. หน้าบ้านนายสังข์ เสียงใส จุดสิ้นสุดติดถนนเขตบ้านใหม่มหาวัน กว้าง 3.00 ม. ยาว 80 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 95.00 ลบ.ม. | 12,000 | - | - | - | ถนนลูกรัง จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

| ที่ แบบ ผ.01 | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | จุดเริ่มต้นบ้านนายสวัสดิ์ มณีวรรณ จุดสิ้นสุดถนน คสล. ทางไป ม. 12 กว้าง 4.00 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. | 56,000 | - | - | - | ถนนคสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | จากจุดบ้านนายท้องม้วนถึงบ้านนายสงคราม แก้วสาทร | - | - | 200,000 | 200,000 | ถนนคสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. | - | 194,000 | 194,000 | 194,000 | ถนนคสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 | เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้าง 2.50 ม. ยาว 575 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

| ที่ แบบ ผ.01 | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 | เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | จุดที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม. จุดที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 63 ม. หนา 0.15 ม. จาก ถนนลาดยาง-ถนนคอนกรีตเดิม | 386,000 | 386,000 | 386,000 | 386,000 | ถนนคสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 | เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | ซอย 5 กว้าง 3 ม. ยาว 142 ม. หนา 0.10 ม. | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 9 | โครงการถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 | เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | จุดเริ่มต้นสวนนายแต้ม ปัญญาวิบูลย์ จุดสิ้นสุดสวนนายภานุ มลัยโย กว้าง 3.00 ยาว 95.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 34 ลบ.ม. | 18,000 | - | - | - | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

| ที่ แบบ ผ.01 | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรเข้าป่าชุมชน หมู่ที่ 12 | เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | ถนนเข้าป่าชุมชน | 100,000 | - | - | - | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ด้านงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพ | เพื่ออบรมให้ความรู้ในการสร้างอาชีพให้กับประชาชน | ผู้เข้าอบรม 30 คน | 30,000 | - | - | - | มีผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน | ผู้เข้าร่วมอบรมมีทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการตลาดนัดชุมชน | เพื่อส่งเสริมการสร้างแหล่งรายได้ของประชาชน | สร้างตลาดนัดชุมชน 1 แห่ง | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ตลาดนัดชุมชน 1 แห่ง | ประชาชนมีแหล่งสร้างรายได้ | กองช่าง |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

  - แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับประชาชน |  | เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับประชาชน |  | ผู้เข้าอบรม 50 คน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน | ประชาชนได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน |  | เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการออกกำลังกาย |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | มีการจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 1 ครั้ง | เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง | กองการศึกษา,และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ |

| ที่ แบบ ผ.01 | โครงการ | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา |  | เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ร้อยละ10 ของอุปกรณ์กีฬาเพิ่มขึ้น | มีอุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็กเล็กได้ใช้เล่นกีฬา | กองการศึกษา,และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ |
| 4 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | เพื่อใช้การแข่งขันกีฬาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน |  | ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ พนักงาน.พนักงานจ้าง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | มีการเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่น | กองการศึกษา |

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 | เพื่อช่วยให้มีการระบายน้ำได้สะดวกและลดปัญหาการท่วมขัง | กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50-0.70 ม. ยาว 74.00 ม. | - | 251,600 | 251,600 | 251,600 | รางระบายน้ำ 1 แห่ง | การระบายน้ำได้สะดวกลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 | เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก | จุดบ้านนายกาบถึงบ้านนายผล | - | - | - | 200,000 | รางระบายน้ำ 1 แห่ง | น้ำสามารถไหลได้สะดวก | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างศาลาจุดบ่อน้ำโบราณ หมู่ที่ 6 | เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน | กว้าง 9.00 ม. ยาว 9.00 ม. | - | 283,000 | 283,000 | 283,000 | ศาลาจำนวน 1 หลัง | ประชาชนมีแหล่งพักผ่อนเพิ่มขึ้น | กองช่าง |

| ที่ แบบ ผ.01 | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการต่อเติมศาลาพักญาติ หมู่ที่ 12 | เพื่อต่อเติมศาลาพักญาติสำหรับให้ประชาชนได้ทำกิจกรรม สำหรับหมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 1 ใช้ร่วมกัน | จำนวน 1 หลัง | - | 150,000 | - | - | ปรับปรุงศาลาพักญาติ 1 หลัง | มีการต่อเติมศาลาพักญาติสำหรับให้ประชาชนได้ทำกิจกรรม | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างศาลาพักศพ หมู่ที่ 9 | เพื่อก่อสร้างศาลาสำหรับพักศพในการทำพิธีทางศาสนา | จำนวน 1 หลัง | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ศาลาพักศพ จำนวน 1 หลัง | มีสถานที่สำหรับพักศพในการทำพิธี | กองช่าง |
| 6 | โครงการเทลาน คสล. รอบบริเวณเมรุบ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 9 | เพื่อให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการทำพิธีการของหมู่บ้าน | ขนาดพื้นที่ลานไม่น้อยกว่า 146 ตร.ม. หนา 0.08 ม. | 43,000 | - | - | - | ลาน 1 แห่ง | ประชาชนมีพื้นที่ในการประกอบพิธีการ | กองช่าง |
| 7 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านปงบน | เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพการใช้งานดีขึ้น | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | 33,000 | - | - | - | ความพึงพอใจผู้ใช้น้ำ | มีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่มีประสิทธิภาพขึ้น | กองช่าง |

| ที่ แบบ ผ.01 | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำหอประชุมอเนกประสงค์ | เพื่อก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการผู้มาใช้ห้องประชุมและติดต่อราชการ | ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณหอประชุม | 436,000 | 436,000 | 436,000 | 436,000 | ห้องน้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 | มีห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างที่จอดรถ | เพื่อสร้างที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ | ก่อสร้างที่จอดรถ 1 แห่ง | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ผู้มาติดต่อราชการพึงพอใจ ในสถานที่จอดรถ | มีที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ | กองช่าง |
| 10 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ | เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ และเป็นการเพิ่มปริมาณแสงสว่าง | จำนวน 20 จุด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 | มีพลังงานทางเลือกที่ช่วยลดค่าไฟ | กองช่าง |

| ที่ แบบ ผ.01 | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ | เพื่อจัดหาที่พักสำหรับข้าราชการที่ไม่มีที่พักอาศัย | ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง | 529,000 | 529,000 | 529,000 | 529,000 | บ้านพักจำนวน 1 หลัง | บ้านพักจำนวน | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างป้อมยาม | เพื่อสร้างป้อมยามสำหรับสังเกตการณ์ | ป้อมยาม จำนวน 1 หลัง | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | จำนวน 1 หลัง | มีป้อมยามสำหรับสังเกตการณ์ | กองช่าง |
| 13 | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพระพุทธรูป | เพื่อสร้างหลังคาคลุมพระพุทธรูป | หลังคาคลุมพระพุทธรูป จำนวน 1 หลัง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | หลังคาคลุมพระพุทธ รูป 1 หลัง | มีหลังคาบังแดดในให้กับพระพุทธรูป 1 หลัง | กองช่าง |

| ที่ แบบ ผ.01 | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 14 | โครงการติดตั้งไฟกิ่ง หมู่ที่ 3 | เพื่อเพิ่มแสงสว่างบริเวณท้องถนน | ติดตั้งไฟกิ่ง จำนวน 3 จุด | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | มีการติดตั้งไฟกิ่ง จำนวน 3 จุด | มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นบริเวณถนน | กองช่าง |
| 15 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในอบต.พร้อมติดตั้งระบบ | เพื่อจัดหาแหล่งน้ำไว้ใช้ภายในสำนักงาน | ขุดเจาะบ่อบาดาล 1 จุด พร้อมติดตั้งระบบ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละของปริมาณน้ำใช้เพิ่มขึ้น | มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้ | กองช่าง |
| 16 | โครงการติดตั้งไฟกิ่ง หมู่ที่ 7 | เพื่อเพิ่มแสงสว่างบริเวณท้องถนน | ติดตั้งไฟกิ่ง จำนวน 5 จุด | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | มีการติดตั้งไฟกิ่ง | มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นบริเวณถนน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า แบบ ผ.01 | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 17 | โครงการขุดลอกหนองหล่ม หมู่ที่ 2 | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ | หนองหล่ม | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | หนองน้ำ 1 แห่ง | มีสถานที่สำหรับกักเก็บน้ำ | กองช่าง |
| 18 | โครงการขุดลอกสถาน หมู่ที่ 2 | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ | หนองสถาน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | หนองน้ำ 1 แห่ง | มีสถานที่สำหรับกักเก็บน้ำ | กองช่าง |
| 19 | โครงการขุดลอกเป็ด หมู่ที่ 2 | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ | หนองเป็ด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | หนองน้ำ 1 แห่ง | มีสถานที่สำหรับกักเก็บน้ำ | กองช่าง |
| 20 | โครงการขุดลอกหนองคอกช้าง หมู่ที่ 2 | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ | หนองคอกช้าง | 500,000 | 500,000 | 300,000 | 200,000 | หนองน้ำ 1 แห่ง | มีสถานที่สำหรับกักเก็บน้ำ | กองช่าง |

| ที่ แบบ ผ.01 | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 21 | โครงการขุดลอกหนองมานะ หมู่ที่ 2 | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ | หนองมานะ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | หนองน้ำ 1 แห่ง | มีสถานที่สำหรับกักเก็บน้ำ | กองช่าง |
| 22 | โครงการขุดลอกหนองสลาบหมู่ที่ 2 | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ | หนองสลาบ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | หนองน้ำ 1 แห่ง | มีสถานที่สำหรับกักเก็บน้ำ | กองช่าง |
| 23 | โครงการขุดลอกหนองป่าคาหมู่ที่ 2 | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ | หนองป่าคา | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | หนองน้ำ 1 แห่ง | มีสถานที่สำหรับกักเก็บน้ำ | กองช่าง |

| ที่ แบบ ผ.01 | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 24 | โครงการทำประตูเปิดปิดน้ำคลองสามแสน หมู่ที่ 2 | เพื่อการบริหารจัดการน้ำ | ประตู เปิด ปิด น้ำ จุดคลองสามแสน 1 จุด | - | 1,500,000 | - | - | ประตู สำหรับเปิด ปิด น้ำจำนวน 1 จุด | มีการบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ได้ดีขึ้น | กองช่าง |
| 25 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 | เพื่อช่วยให้มีการระบายน้ำได้สะดวกและลดปัญหาการท่วมขัง | กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50-0.70 ม. ยาว 113.00 ม. | - | 384,200 | 384,200 | 384,200 | รางระบายน้ำ 1 แห่ง | การระบายน้ำได้สะดวกลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 26 | โครงการขุดลอกร่องมะเกี๋ยงใต้จากปากคลองสามแสนถึงหนองผาแดง หมู่ที่ 2 | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ | ขุดลอกร่องมะเกี๋ยงใต้จากปากคลองสามแสนถึงหนองผาแดง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ขุดลอกแหล่งน้ำ 1 แห่ง | สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น | กองช่าง |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

  - แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ 7 | เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร | ผู้เข้าอบรม 30 คน | 10,000 | - | - | - | อบรมจำนวน 30 คน | ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการเกษตรเพื่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการกำจัดผักตบชวา | เพื่อกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ | การกำจัดผักตบในพื้นที่ | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | การลดปริมาณของผักตบชวา | แหล่งน้ำในพื้นที่มีผักตบชวาน้อยลง | กองช่าง |
| 3 | โครงการอบรมให้ความรู้การเพาะเห็ด หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ความแก่ด้านการเพาะเห็ดเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ | ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน | 30,000 | - | - | - | ผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน | ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้การเพาะเห็ดและเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ | สำนักงานปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.05

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อมีอาคารสำหรับจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก | จำนวน 1 หลัง (ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริม) | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | ร้อยละของความพึงพอใจ | มีอาคารสำหรับจัดการเรียนการสอน | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เริ่ม บ้านสันไทรงามหมู่ที่ 5 ถึงภูชมดาว | เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก | กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 ม.หนา 10 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ร้อยละของความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

| ที่ แบบ ผ.05 | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการขุดลอกหนองป่าสัก หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร | ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 16,900 ลบ.ม. | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - | มีปริมาณน้ำใช้เพิ่มขึ้น | มีแหล่งสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.06

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560

สำหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  - แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด | เพื่อให้มีการจัดทำระบบการประกันภายในสถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA บนพื้นฐานแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน | 0 | 0 | 0 | 0 | การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีละ ๑ ครั้ง | มีการจัดทำระบบการประกันภายในสถานศึกษาตามกระบวนการ | กองการศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง |

| ที่ แบบ ผ.06 | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 2 | โครงการร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก | เพื่อให้ครูมีคุณภาพ | ครู 2 คน | 0 | 0 | 0 | 0 | ร้อยละของครูที่ผ่านการอบรม | ครูมีคุณภาพ | กองการศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง |
| 3 | โครงการผลิตสื่อและสื่อนวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย | เพื่อให้ครูสร้างสื่อนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการให้แก่เด็ก | ครู 2 คน | 0 | 0 | 0 | 0 | จำนวนสื่อที่เพียงพอ | ครูมีคุณภาพ | กองการศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง |
| 4 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ | เพื่อให้ครูและผู้ดูและเด็เข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาพัฒนาตนเองในวิชาชีพ | ครูและผู้ดูแลเด็กทุกคน | 0 | 0 | 0 | 0 | ได้เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา พัฒนาตนเองในวิชาชีพ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปี | ครูและคุลากรมีการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ | กองการศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง |
| 5 | โครงการมุมความรู้ผู้ปกครอง | เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้ามาอ่านหนังสือระหว่างรอรับบุตรหลาน | ครู เด็กและผู้ปกครอง | 0 | 0 | 0 | 0 | ความพึงพอใจของผู้ปกครอง | มีมุมอ่านหนังสือเพื่อเสริมสร้างความรู้ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ |

| ที่ แบบ ผ.06 | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 6 | โครงการสานสัมพันธ์บ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำ กิจกรรมการเรียนรู้ ของเด็กในแต่ละวัน | ครู เด็กและผู้ปกครอง | 0 | 0 | 0 | 0 | ความพึงพอใจของผู้ปกครอง | ชุมชนและสถานศึกษามีความเข้าใจกัน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ |
| 7 | โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ห้องเรียน | เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | ความพึงพอใจของผู้ปกครอง | เด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ |
| 8 | โครงการจัดทำแผนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผนสำหรับการบริหารและการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล | ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | แผนจัดประสบการณ์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผนสำหรับการบริหารและการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล | กองการศึกษา |

| ที่ แบบ ผ.06 | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 9 | โครงการประชุมเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน | ครู 2 คน | 0 | 0 | 0 | 0 | หลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน | กองการศึกษา |
| 10 | โครงค่ายวิชาการปฐมวัย | เพื่อเป็นการผลงานวิชาการของเด็กปฐมวัยใรรอบปีที่ผ่านมา | ผู้ปกครอง | 0 | 0 | 0 | 0 | ความพึงพอใจของผู้ปกครอง | เผยแพร่ผลงาน | ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กบ้านสันไทรงาม |

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.08

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2560

(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |
|  |  |  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |
| 1 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานสำนักงานปลัด | โต๊ะ จำนวน 4 ตัว | 28,000 | - | - | - | สำนักงานปลัด |
| 2 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานกองคลัง | โต๊ะ จำนวน 4 ตัว | 28,000 | - | - | - | กองคลัง |
| 3 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน | จอคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 จอ | 8,000 | - | - | - | กองคลัง |
| 4 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เพื่อจัดหาตู้เย็นสำหรับบริการประชาชน | ตู้เย็น ขนาด 5 คิวปิกฟุต จำนวน 1 ตู้ | 6,500 | - | - | - | สำนักงานปลัด |
| 5 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อตู้สำหรับเก็บเอกสาร | ตู้มีล้อเลื่อน (ทำด้วยเหล็ก) แบบล็อคได้ 3 ลิ้นชัก | 6,000 | - | - | - | สำนักงานปลัด |
| 6 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อมีที่สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร | ชั้นวางแฟ้มตั้ง 2 ชั้น (20 ช่อง) จำนวน 2 ตู้ | 12,000 | - | - | - | สำนักงานปลัด |

แบบ ผ.08

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |
|  |  |  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |
| 7 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาโต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งาน | โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว | 8,000 | - | 8,000 | - | สำนักงานปลัด |
| 8 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อตู้สำหรับเก็บเอกสาร | ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ | 18,200 | - | - | - | สำนักงานปลัด |
| 9 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อตู้สำหรับเก็บเอกสาร | ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ | 18,200 | - | - | - | กองคลัง |
| 10 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อตู้สำหรับเก็บเอกสาร | ตู้เก็บฟอร์ม 7 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ | 2,800 | - | - | - | สำนักงานปลัด |
| 11 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาใช้ในงานพิธีการ | โต๊ะหมู่ 7 จำนวน 2 ชุด | 10,000 | - | - | - | สำนักงานปลัด |
| 12 | เคหะและชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดหาคอมพิวเตรอ์สำนักงาน สำหรับปฏิบัติงานกองช่าง | จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง ราคาตามมาตรฐาน ict | 21,000 | - | - | - | กองช่าง |

| ที่ แบบ ผ.08 | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |
|  |  |  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |
| 13 | เคหะและชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อมีรถสำหรับใช้ในงานราชการ | รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังขับเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) | 821,000 | - | - | - | กองช่าง |
| 14 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อถังเก็บน้ำ | ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส จำนวน 10 ขนาด 2,000 ลิตรตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560 | 98,000 | - | - | - | สำนักงานปลัด |
| 15 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เพื่อจัดหาเครื่องกำเนิดไฟ้ฟ่า ใช้ในกรณีฉุกเฉิน | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 27,500 | 0 | 0 | สำนักงานปลัด |

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา แบบ ผ.08 |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |
|  |  |  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |
| 16 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดหาคอมพิวเตรอ์สำนักงาน สำหรับปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประชาสัมพันธ์ | จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 1 เครื่อง ราคาตามมาตรฐาน ict | - | 21,000 | - | - | สำนักงานปลัด |
| 17 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจัดหารถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสำหรับปฏิบัติงาน | รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า | - | 2,700,000 | - | - | สำนักงานปลัด |
| 18 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจัดหารถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ปฏิบัติงาน | รถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่เกิน 2,800 รอบ/นาที ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำมีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร | - | - | 3,500,000 | - | สำนักงานปลัด |

| ที่ | แผนงาน | หมวด |  | ประเภท |  | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา แบบ ผ.08 |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |
| 19 | รักษาความสงบภายใน |  | ค่าครุภัณฑ์ |  | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | เพื่อจัดหาหัวฉีดดับเพลิง ใช้ในการฉีดน้ำดับเพลิง | หัวฉีดดับเพลิง จำนวน 1 ตัว | 35,000 | - | - | - |  | สำนักงานปลัด |
| 20 | รักษาความสงบภายใน |  | ค่าครุภัณฑ์ |  | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | เพื่อสามารถป้องกันความร้อนและเปลวไฟที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 250 องศาเซลเซียส | ชุดผจญเพลิงในอาคาร จำนวน 2 ชุด | 190,000 | 190,000 | - | - |  | สำนักงานปลัด |
| 21 | รักษาคววามสงบภายใน |  | ค่าครุภัณฑ์ |  | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | เพื่อเป็นชุดเครื่องช่วยหายในป้องกันก๊าชพิษพร้อมพังอัดอากาศติดตัว | เครื่องช่วยหายใจพร้อมถังอัดอากาศ SCBA | - | - | 98,000 | 98,000 |  | สำนักงานปลัด |
| 22 | งานบริหารงานทั่วไป |  | ครุภัณฑ์ |  | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 3,000 ANSI Lumens | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |  | สำนักงานปลัด |

#### บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

(พ.ศ. 2561 – 2564)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560

แบบ ผ.01

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

1.1 แผนงานรักษาความสงบ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและกระจกโค้งนูนบริเวณจุดเสี่ยง | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือน | *พื้นที่จุดเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 11 หมู่บ้าน (กระจกโค้งนูน หมู่ที่ 1จุดที่ 1 จุดหน้าตลาดชุมชน จุดที่ 2 สี่แยกบ้านนายสมาน กิติ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 3 4 จุด ม.9 จำนวน 4 จุด ไฟกระพริบ 1 จุด หมู่ที่ 2 จุดบ้านนายสมควร แก้วจันทรา) | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและกระจกโค้งนูนในจุดเสี่ยง | มีการติดตั้งป้ายเตือนอันตรายในการจราจร | สำนักงานปลัด |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า แบบ ผ.01 | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อให้ อปพร.มีความรู้ ความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ | *อปพร.สังกัดศูนย์ อปพร. อบต.ดงมหาวัน จำนวน 40 คน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ผู้เข้าอบรม 40 คน | อปพร.ตำบลดงมหาวันมีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า | เพื่ออบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า | *อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 35 คน | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ผู้เข้าอบรม 40 คน | มีการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า | *ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 56 คน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | การจัดแนวป้องกันภัยป่า | มีการทำแนวป้องกันไฟป่าของหมู่บ้าน และป้องกันการลุกลามเมื่อเกิดไฟไหม้ป่า | สำนักงานปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

  - แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (จัดการเรียนการสอน) | ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ดงมหาวัน 3 แห่ง | สื่อการเรียนการสอนรายหัว | 142,800 | *153,000 | *161,500 | *170,000 | สื่ออุปกรณ์รายหัวสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | มีการจัดหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียน | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันไทรงาม | *เพื่อติดตั้งระบบอินเทร์เน็ตแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่อง 1 ศูนย์ | ศูนย์บ้านสันไทรงาม | 20,000 | 20,000 | 20,000 | *20,000 | มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบอินเทอร์เน็ตใช้งาน | กองการศึกษา |

| ที่ แบบ ผ.01 | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก* | เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จ่ายตามโครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 4 คน | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 4 คน | มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา | กองการศึกษา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *จุดตั้งแต่บ้านนายแดน สายน้ำผึ้ง จุดสิ้นสุดบ้านนายคำปัน นันทะเสน กว้าง 4.00 ม. ยาว 83.00 ม. หนา 0.15 ม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332 ตารางเมตร. | *160,000 | - | - | - | ถนนคสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | จุดเริ่มต้นบ้านนายจารึก ท่อนคำ จุดสิ้นสุดบ้านนายอุน คำยอด กว้าง 3.00 ม. ยาว 113.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 339 ตารางเมตร | *158,000 | - | - | - | ถนนคสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | *จุดบริเวณข้างลำเหมืองกลาง ขนาดกว้างข้างละ 2.00 ม. ยาวข้างละ 800.00 ม. หนาข้างละ 0.20 ม. | *111,800 | 111,800 | 111,800 | 111,800 | ถนนลูกรัง จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกป่าชุมชน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | *กว้าง 4.00 ม. ยาว 880 ม. หนา 0.10 ม. | *138,500 | 138,500 | 138,500 | 138,500 | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 2 | เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | *จุดตั้งแต่บ้านนายบุญธรรม วงค์กระนวน จุดสิ้นสุดฌาปนสถาน ม. 2,11 กว้าง 3.50 ม. ยาว 380.00 หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 519.00 ลบ.ม. | *52,000 | - | - | - | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *จุดเริ่มต้นบ้านนางกอง อัศวภูมิ จุดสิ้นสุดบ้านนายสุรินทร์ พาบจันสิงห์ กว้าง 5.00 ม. ยาว 42.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. | 100,000 | - | - | - | ถนนคสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 | เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | *สายเข้าป่าชุมชนบ้านป่าเลา กว้าง 3.00 ม. ยาว 2,600.00 ม. หนา 0.10 ม. | - | - | 100,000 | *100,000 | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 8 | โครงการเทคอนกรีตเชื่อมปากซอยกับถนนสายหลัก หมู่ที่ 5 | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *จำนวน 3 จุด พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า96 ตร.ม. กว้าง 4.00-5.00 ม. ยาวรวม 14.00 ม. หนา 0.15 ม. | 30,000 | - | - | - | ซ่อมแซมจุดเชือมต่อของถนน 4 จุด | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *จุดเริ่มต้นต่อจากถนนคอนกรีตเดิมซอยไปสระน้ำประปาหมู่บ้าน จุดสิ้นสุดสระน้ำประปาหมู่บ้าน กว้าง 3.00 ม. ยาว 174.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 522 ตร.ม. | *180,000 | - | - | - | ถนนคสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *จุดเริ่มต้นถนนคสล.เดิม จุดสิ้นสุดสามแยกหนองป่าไคร้ กว้าง 3.00 ม. ยาว 95.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 285 ตร.ม. | *139,000 | - | - | - | ถนนคสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 11 | โครงการขยายไหล่ถนน คสล. ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 6 | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *จุดเริ่มต้นบ้านนายวิโรจน์ สารพิมพ์ จุดสิ้นสุดสวนนายไพบูลย์ ศิริเมืองจันทร์ กว้าง 1.00 ม. ยาว 85.00 ม. สองข้างทาง ความยาวรวม 170.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพท. ไม่น้อยกว่า 170.ตร.ม. (61:80000 ปี 62:200000 ปี 63 200,000 ปี 64 20000) | 80,000 | 200,000 | 200,000 | 20,000 | ไหล่ถนนได้รับการขยาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 | เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,700 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. | *445,000 | *445,000 | *445,000 | *445,000 | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 | เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | *กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,800.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พท. ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. | - | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 | เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | *จุดสายไปป่าชุมชน กว้าง 3.00 ม. ยาว 280.00 ม. หนา 0.10 ม. | 56,000 | - | - | - | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *จุดเริ่มต้นบ้านนายสา ทิพย์อาสน์ จุดสิ้นสุดบ้านนายสุรศักดิ์ สีมนตรี กว้าง 4.00 ม. ยาว 74.00 ม. หนาว 0.15 ม. หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า 296 ตร.ม. | *143,000 | - | - | - | ถนนคสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 | เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | *จุดสามแยกนานายหอมถึงไปทางท่าทรายเก่า กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.10 ม. | *167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *จุดเริ่มต้นฟาร์มอินทรประเสริฐ จุดสิ้นสุดสวนนายสุพจน์ อุทาโกสม กว้าง 4.00 ม. ยาว 81.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพท.ไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม. | *157,000 | - | - | - | ถนนคสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 | เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *จุดเริ่มต้นบ้านนายสถิตย์ ดวงไกรแผง จุดสิ้นสุดบ้านนายพิชัย สวัสดิ์นที กว้าง 4.00-5.00 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพท. ไม่น้อยกว่า 581 ตร.ม (ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 85.00 ม. ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00ม.) (ปี 62 : ยาว 100 ม. | *280,000 | *200,000 | - | - | ถนนคสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 | เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | * จากนาพ่อเพชรถึงพนังกั้นน้ำจุดเริ่มต้นสามแยกติดถนนสี่เลนจุดสิ้นสุดติดผนังกั้นน้ำกกกว้าง 3.00 ม. ยาว 770.00 ม. หนา 0.10 ม. | 154,000 | 154,000 | - | - | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 20 | โครงการถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 | เพื่อให้การสัญจรเข้าพื้นที่เกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | จุดจากแยกสันขามป้อม กว้าง 2.50 ม. ยาว 1,050 ม. หนา 0.10 ม. | *175,000 | *175,000 | - | - | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 | เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | จากบ้านนายสถิตย์ถึงสามแยกบ้านนายณรงค์ | - | *150,000 | - | - | ถนนคสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 | เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *ทางเข้าฌาปนสถาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 56.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พท.ไม่น้อยกว่า 224 ตร.ม. | *157,000 | - | - | - | ถนนคสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 | เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *กว้าง 4.00 ม. ยาว 900.00 ม. หนา 0.10 ม. | 241,000 | 241,000 | 241,000 | 241,000 | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 24 | โครงการขยายผิวจราจร ถนนคสล. หน้าโรงเรียนบ้านปงเคียน หมู่ที่ 10 | เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *หน้าโรงเรียนบ้านปงเคียน จุดเริ่มต้นบ้านอาจารย์มนูญ ศรีเมืองจันทร์ จุดสิ้นสุดสามแยกหน้าโรงเรียนบ้านปงเคียน กว้าง 1.150 ม. ยาว 16.00 ม. ข้างเดียว หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม. | *11,000 | - | - | - | การขยายพื้นผิวถบน 1 แห่ง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 10 | เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *ต่อจากจุดเดิม จุดเริ่มต้นบ้านนายสถิตย์ ศรีพันนาม จุดสิ้นสุดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. หรือ พท.ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. | *75,000 | - | - | - | ถนนคสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 | เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *จุดเริ่มต้นสวนายสำรอง ถูนาแก้ว จุดสิ้นสุดประปาโรงเรียนบ้านปงเคียน กว้าง 4.00 ม ยาว 58.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ พท.ไม่น้อยกว่า 232 ตร.ม. | *113,000 | - | - | - | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 27 | โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีต หมู่ที่ 11 | เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *จุดเริ่มต้นบ้านนางสมศรี สีหาเวช จุดสิ้นสุดบ้านนายสม คำภูลา กว้าง 1.50 ม. สองข้างทาง ความยาวรวม 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพท.ไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม. | 130,000 | - | - | - | ไหล่ถนนได้รับการขยาย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 11 | เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *จุดเริ่มต้นสวนนายบัวลี ป้องปิด จุดสิ้นสุดสวนนายเสาร์ พิชัยช่วง กว้าง 4.00 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพท. ไม่น้อยกว่า 248 ตร.ม. | *120,000 | - | - | - | ถนนคสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรเข้าป่าชุมชน หมู่ที่ 12 | เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *กว้าง 2.00 ม. ยาว 850.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 204 ลบ.ม. | *111,000 | - | - | - | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นแม่ซ้าย หมู่ที่ 12 | เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *ต่อจากจุดเดิม กว้าง 2.00 ม. ยาว 600.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 144 ลบ.ม. | *79,000 | - | - | - | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมซอย 8 และซอย 10 หมู่ที่ 12 | เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *จุดเริ่มต้นบ้านนายทรงศักดิ์ อุดใจ จุดสิ้นสุดสวนนายอุ่น คำยอด กว้าง 3.00 ม. ยาว 79.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พท. ไม่น้อยกว่า 237 ตร.ม. | 110,000 | - | - | - | ถนนคสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นเหมืองกลาง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *กว้าง 2.50 ม. ยาว 600.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. | 67,000 | - | - | - | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นสันกลาง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *เส้นสันเหมืองกลาง กว้าง 2.50 ม. ยาว 500 ม. หนาว 0.10 ม. | 100,000 | - | - | - | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นหนองหัวทุ่ง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *กว้าง 2.00 ม. ยาว 1,600 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกไปบวกน้ำขาว หมู่ที่ 12 | เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | *กว้าง 2.80 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.10 ม. | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 | เพื่อช่วยให้มีการระบายน้ำได้สะดวกและลดปัญหาการท่วมขัง | *จุดเริ่มต้นบ้านนางนารี ดีไร่จุดสิ้นสุดบ้านนายเสด็จ โครตบรรเทา กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50-0.70 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 1 บ่อ ความยาวรวม 28.00 ม. (ปี 61:28 ม. ปี 62:30 ม. ปี 63:28 ม. ปี 64: 35 ม.) | *100,000 | *120,000 | *100,000 | *149,700 | รางระบายน้ำ 1 แห่ง | การระบายน้ำได้สะดวกลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 2 | โครงการสร้างรั้วพร้อมประตูหน้าที่ทำการอบต. | เพื่อสร้างรั้วและประตูหน้าที่ทำการ | รั้วและประตูหน้าที่ทำการ ตามแบบที่อบต.กำหนด | *250,000 | *250,000 | *250,000 | *250,000 | รั้วและประตูหน้าที่ทำการอบต. | มีรั้วสำหรับกำหนดเขตพื้นที่อบต | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 | เพื่อช่วยให้มีการระบายน้ำได้สะดวกและลดปัญหาการท่วมขัง | *จุดเริ่มต้นบ้านนายพิศ จอมแพง จุดสิ้นสุดบ้านนายฉลอง โกสีลา กว้าง 0.40 ม.ลึก 0.50-0.70 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 1 บ่อ รวมความยาว 28 ม. | 100,000 | - | - | - | รางระบายน้ำ 1 แห่ง | การระบายน้ำได้สะดวกลดปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 4 | โครงการเทคอนกรีตรอบบริเวณเมรุของหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | เพื่อความสะดวกในการประกอบพิธีในงานฌาปนกิจศพของหมู่บ้าน | *ขนาดพื้นที่ลานไม่น้อยกว่า 430 ตร.ม. | 150,000 | 150,000 | - | - | 1 แห่ง | มีความสะดวกในการประกอบพิธีทางหมู่บ้าน | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเพื่อการเกษตรเส้นหนองด่าน หมู่ที่ 5 | เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก | *ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. จำนวน 2 จุด ความยาวจุดละ 8.00 ม. รวมความยาวทั้งหมด 16.00 ม. | 48,600 | - | - | - | การวางท่อและเสริมหลัง ถนน จำนวน 4 จุด | น้ำสามารถไหลได้สะดวก | กองช่าง |
| 6 | โครงการวางท่อเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 | เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก | *วางท่อระบายน้ำ คสล.จุดตั้งแต่บ้านนายวงค์ บุญมา ถึงบ้านนายสิงคำ ปะระมะ ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 3 จุด ความยาวจุดละ 4.00 ม. รวมความยาวทั้งหมด 12.00 ม. | 12,100 | - | - | - | การวางท่อ จำนวน 3 จุด | น้ำสามารถไหลได้สะดวก | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมูที่ 6 | เพื่อมีจุดขยายเสียงประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน | จำนวน 1 แห่ง | *41,000 | - | - | - | หอกระจายข่าว 1 แห่ง | ประชาชนได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชัดเจนขึ้น | กองช่าง |
| 8 | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 | เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก | วางท่อจุดถนนเข้าป่าชุมชน | - | - | - | *20,000 | วางท่อ 1 จุด | น้ำสามารถไหลได้สะดวก | กองช่าง |
| 9 | โครงเสริมคันพนังกั้นแม่น้ำกก หมู่ที่ 8 | เพื่อเสริมคันพนังให้สูงขึ้น | *กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,000 ม. | 408,000 | 408,000 | - | - | คันพนังที่สูงขึ้นกว่าเดิม | คันพนังที่สูงขึ้นและป้องกันน้ำท่วม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 10 | โครงการขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ 1 | เพื่อขุดลอกลำเหมืองเปิดช่องทางน้ำให้ไหลได้สะดวก | จุดเริ่มต้นใต้ฝายประชาอาสาถึงที่นานางแก้ว ใจน้อย ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 600.00 ม. | 162,000 | *162,000 | *162,000 | *162,000 | ขุดลอกลำเหมือง จำนวน 1 เส้น | ลำเหมืองสามารถระบายได้อย่างสะดวก | กองช่าง |
| 11 | โครงการขุดลอกหนองบัวหล่ม หมู่ที่ 2 | เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ | หนองบัวหล่ม (ปี 61:500,000 ปี 62 : 300,000 ปี 63 : 200,000 ปี 64 " 350,000) | *500,000 | *300,000 | *200,000 | * 350,000 | หนองน้ำ 1 แห่ง | มีสถานที่สำหรับกักเก็บน้ำ | กองช่าง |
| 12 | โครงการขุดลอกลำห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 3 | เพื่อช่วยให้มีการระบายน้ำได้สะดวกและลดปัญหาการท่วมขัง | ลำห้วยแม่ซ้าย | *200,000 | 200,000 | 200,000 | *200,000 | ขุดลอกลำห้วย 1 แห่ง | น้ำสามารถไหลได้สะดวก | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 13 | โครงการขุดลอกร่องตะเคียน หมู่ที่ 7 | เพื่อมีขุดลอกแหล่งน้ำสำหรับระบายน้ำได้สะดวก | *กว้าง 10.00 ม. ยาว 600.00 ม. | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | ขุดลอก 1 แห่ง | สามารถระบายน้ำได้สะดวก | กองช่าง |
| 14 | โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมอบต.ดงมหาวัน) | เพื่อปรับปรุงอาคารให้พร้อมสำหรับปฏิบัติงาน | *ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมอบต.ดงมหาวัน)ตามแบบอบต.กำหนด | *978,000 | - | - | - | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง | อาคารพร้อมสำหรับใช้ปฏิบัติงาน | กองช่าง |
| 15 | โครงการขุดลอกหนองป่าไคร้ใหญ่ หมูที่ 6 | เพื่อมีขุดลอกแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำ | หนองป่าไคร้ใหญ่ | - | 250,000 | *250,000 | *250,000 | หนองน้ำ 1 แห่ง | มีแหล่งสำหรับกักเก็บน้ำ | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 16 | โครงการขุดลอกหนอง ฮาวหิน หมู่ที่ 6 | เพื่อมีขุดลอกแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำ | หนองฮาวหิน | *150,000 | *150,000 | 150,000 | 150,000 | หนองน้ำ 1 แห่ง | มีแหล่งสำหรับกักเก็บน้ำ | กองช่าง |
| 17 | โครงการขุดลอกหนองหัวดอย หมู่ที่ 6 | เพื่อมีขุดลอกแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำ | หนองหัวดอย | *200,000 | *200,000 | *200,000 | *200,000 | หนองน้ำ 1 แห่ง | มีแหล่งสำหรับกักเก็บน้ำ | กองช่าง |
| 18 | โครงการขุดลอกหนองป่าซาง หมูที่ 6 | เพื่อมีขุดลอกแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำ | หนองป่าซาง | *200,000 | *200,000 | *200,000 | *200,000 | หนองน้ำ 1 แห่ง | มีแหล่งสำหรับกักเก็บน้ำ | กองช่าง |
| 19 | โครงการขุดลอกหนองตุ้ม-หนองแบน หมู่ที่ 9 | เพื่อมีขุดลอกแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำ | ขุดลอกหนองตุ้ม-หนองแบน | *200,000 | *200,000 | *200,000 | *200,000 | ขุดลอก 1 แห่ง | สามารถกักเก็บน้ำได้ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงราย

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

  - แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ 11 | เพื่ออบรมการส่งเสริมการเกษตร | ผู้เข้าอบรม 30 คน | *30,000 | - | - | - | อบรมจำนวน 20 คน | ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | อุดหนุนไฟฟ้า | * เพื่อขยายไฟส่องสว่างบริเวณทาง สาธารณะ หมู่ 3,1,2,5 | ในเขตหมู่ 3,1,2,5 | 270,000 | - | - | - | มีปริมาณแสงไฟสว่างทางสาธารณะเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างบริเวณทางสาธารณเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงเชียงรุ้ง |

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.08

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560

(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |
|  |  |  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |
| 1 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้ไว้ใช้ในสำนักงานปลัด | *เก้าอี้ จำนวน 22 ตัว | 30,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | สำนักงานปลัด |
| 2 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้ไว้ใช้ในกองคลัง | *เก้าอี้ จำนวน 7 ตัว | 25,000 | - | - | - | กองคลัง |
| 3 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ชนิดสี | *เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 3 เครื่อง | 24,000 | - | - | *12,000 | สำนักงานปลัด |
| 4 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศติดตั้งภายในสำนักงาน | *จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ขนาด 24,000btu ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560 | *56,000 | 28,000 | - | - | สำนักงานปลัด |

| ที่ แบบ ผ.08 | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |
|  |  |  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |
| 5 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | เพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยในการตัดกิ่งไม้ขวางทาง | *เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง (ปีละ 1 เครื่อง) | *10,000 | *10,000 | - | - | สำนักงานปลัด |
| 6 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เพื่อสำหรับตัดหญ้าภายในอบต.ดงมหาวัน | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง | *9,500 | - | - | - | สำนักงานปลัด |

ภาคผนวก

ประมาณการโครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/2560

- - - - - - - - - - - - - - -

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน  2560 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่  28  เมษายน  2560

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๒ (๓) จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   28  เมษายน  พ.ศ. ๒๕60

(นายก๋องคำ    นัยติ๊บ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปแล้ว เมื่อวันที่   31 ตุลาคม  2559

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีความต้องการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของหมู่บ้านที่หลากหลาย ซึ่งบางโครงการไม่มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านที่ประชาชนมีความต้องการ  ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์การบริหาร่สวนตำบลดงมหาวันจึงมีความจำเป็นต้องจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน (พ.ศ.2561 – 2564 ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 4 การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงหมาวัน ประชาคมท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

28  เมษายน   2560

สารบัญ

หน้า

ประกาศ

ส่วนที่ 1 บทนำ

- ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี						2

- วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี				2

- ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี					3

ส่วนที่ 2 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

2.1 เพิ่มเติม

2.1.1 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ดงมหาวัน

(พ.ศ. 2561-2564)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560

2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ

2.2 เปลี่ยนแปลง

2.1.2 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ดงมหาวัน (พ.ศ. 2561-2564)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560

2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ครั้งที่ 1/2560

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดอบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย